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	Kunde/bygherre:
	
	Firma:
	
	
	Medarbejdere på opgaven
	Signatur

	Udførselsadresse:
	
	
	
	

	Kontaktperson:
	
	
	
	

	Mail:
	
	Tlf.: 
	
	
	
	

	Opgavebeskrivelse:
	
	
	
	

	Tegning nr.:
	
	
	
	

	

	Bemærkninger:

	




	Inden arbejdets påbegyndelse er det sikret at,

	
	OK
	Ikke OK
	Ikke aktuel

	Der er udarbejdet en standardiseret nedrivningsplan
	☐
	☐
	☐

	Den standardiserede nedrivningsplan er sendt til kommunalbestyrelsen
	☐
	☐
	☐

	Kontrolpunkter i processen for selektiv nedrivning
 (Det er et krav at selektiv nedrivning udføres efter følgende rækkefølge)

	
	OK
	Ikke OK
	Ikke aktuel

	1. Afbrydelse af forsynings- og afløbsledninger.
	☐
	☐
	☐

	2. Udtagning af løst inventar, løse materialer og andre effekter.
	☐
	☐
	☐

	3. Miljøsanering.
	☐
	☐
	☐

	4. Udsortering af ikke-bærende konstruktioner, lofter, gulvbelægninger, døre, vinduer mm
	☐
	☐
	☐

	5. Nedrivning af bærende konstruktioner.
	☐
	☐
	☐

	6. Opbrydning af fundamenter og terrændæk.
	☐
	☐
	☐

	Øvrige kontrolpunkter

	
	OK
	Ikke OK
	Ikke aktuel

	Optagning af olietanke
	☐
	☐
	☐

	Støj-, og vibrationsmåling
	☐
	☐
	☐

	Støvbegrænsning gennem fx befugtning, processug, vådskæring mm
	☐
	☐
	☐

	Øvrige eksterne miljøbelastninger (tankning af maskiner / emissioner ved kørsel)
	☐
	☐
	☐

	Er der overensstemmelse mellem den estimerede og faktiske affaldsmængde
	☐
	☐
	☐

	Transportør har modtaget løbenummer og oplysning om hvortil affaldet er anvist
	☐
	☐
	☐

	Afsluttende kontrolpunkter

	
	OK
	Ikke OK
	Ikke aktuel

	Slutopgørelse af materiale- og affaldsmængder foreligger
	☐
	☐
	☐

	Slutopgørelse af materiale og affaldsmodtagere foreligger
	☐
	☐
	☐

	Ressourcekoordinator har modtaget dokumentation for materialemængder og modtagere
	☐
	☐
	☐

	Den ressourceansvarlige har:

	
	OK
	Ikke OK
	Ikke aktuel

	Sikret korrekt bemanding af opgaven og givet instruktion til medarbejdere
	☐
	☐
	☐

	Sikret tilsyn med det udførte arbejde
	☐
	☐
	☐

	Sikret at der ligger aftaleseddel ved brug af ekstern virksomhed
	☐
	☐
	☐

	Sikret at der ligger lejeaftale før arbejdets påbegyndelse ved brug af indlejet arbejdskraft 
	☐
	☐
	☐

	Sikret at arbejdet er færdigmeldt til bygherre og myndigheder
	☐
	☐
	☐

	Til godkendelse hos Ressourceansvarlige

	
	OK
	Ikke OK
	Ikke aktuel
	Dato
	Signatur (ressourceansvarlige)

	Afvigelser er behandlet
	☐
	☐
	☐
	
	

	Dokumentation er gennemgået og godkendt
	☐
	☐
	☐
	
	

	Bemærkninger
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