| Kunde/bygherre: |  | Firma: |  |  | Medarbejdere på opgaven | Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udførselsadresse: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson: |  |  |  |  |  |  |
| Mail: |  | Tlf.: |  |  |  |  |
| Opgavebeskrivelse: |  |  |  |  |  |  |
| Tegning nr.: |  |  |  |  |  |  |
| Bemærkninger: |  |  |  |  |  |  |

| Inden arbejdets påbegyndelse er det sikret at, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OK |  | Ikke OK |  | Ikke aktuel |
| Der er udarbejdet en standardiseret nedrivningsplan |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Den standardiserede nedrivningsplan er sendt til kommunalbestyrelsen |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Kontrolpunkter i processen for selektiv nedrivning (Det er et krav at selektiv nedrivning udføres efter følgende rækkefølge) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OK |  | Ikke OK |  | Ikke aktuel |
| 1. Afbrydelse af forsynings- og afløbsledninger. |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| 2. Udtagning af løst inventar, løse materialer og andre effekter. |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| 3. Miljøsanering. |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| 4. Udsortering af ikke-bærende konstruktioner, lofter, gulvbelægninger, døre, vinduer mm |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| 5. Nedrivning af bærende konstruktioner. |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| 6. Opbrydning af fundamenter og terrændæk. |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Øvrige kontrolpunkter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OK |  | Ikke OK |  | Ikke aktuel |
| Optagning af olietanke |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Støj-, og vibrationsmåling |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Støvbegrænsning gennem fx befugtning, processug, vådskæring mm |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Øvrige eksterne miljøbelastninger (tankning af maskiner / emissioner ved kørsel) |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Er der overensstemmelse mellem den estimerede og faktiske affaldsmængde |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Transportør har modtaget løbenummer og oplysning om hvortil affaldet er anvist |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Afsluttende kontrolpunkter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OK |  | Ikke OK |  | Ikke aktuel |
| Slutopgørelse af materiale- og affaldsmængder foreligger |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Slutopgørelse af materiale og affaldsmodtagere foreligger |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Ressourcekoordinator har modtaget dokumentation for materialemængder og modtagere |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Den ressourceansvarlige har: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OK |  | Ikke OK |  | Ikke aktuel |
| Sikret korrekt bemanding af opgaven og givet instruktion til medarbejdere |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Sikret tilsyn med det udførte arbejde |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Sikret at der ligger aftaleseddel ved brug af ekstern virksomhed |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Sikret at der ligger lejeaftale før arbejdets påbegyndelse ved brug af indlejet arbejdskraft |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Sikret at arbejdet er færdigmeldt til bygherre og myndigheder |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| Til godkendelse hos Ressourceansvarlige |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OK | Ikke OK | Ikke aktuel |  | Dato |  | Signatur (ressourceansvarlige) |  |
| Afvigelser er behandlet | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| Dokumentation er gennemgået og godkendt | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| Bemærkninger |  |  |  |  |  |  |  |  |