|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | **Opgave og Sagsforløb** | **Ansvarlig** | **Sidst behandlet** | **Lukket dato** |
| Nye adresser | Henvisningskiltene skal i udbud. Vi fastholder dog planen om at samtlige adresser bliver ændret i forbindelse med aflevering af første etape af de nye renoverede huse i Skrænt den 23. september 2022. Der indkaldes til møde med Kommunen inden udgangen af juni for at koordinere udrulning af de nye adresser herunder omdeling af info til beboerne omkring hvad dette medfører af ændringer. | KSF/Birthe | 19.05.2022 |  |
| Projekt solceller på fælles bygninger | Der er aftalt med NRGreen tirsdag, den 21. juni. Samtidig er vi i gang med at undersøge om tilbuddet fra NRGreen er en juridisk holdbar konstruktion. | KSF | 19.05.2022 |  |
| TV udbyder | Primo juni er der omdelt INFO breve fra AF86 til beboerne vedrørende overgang pr. 1. juli fra YouSee til AF86 af levering af antennesignalet fra YouSee, herunder at It-udvalget svarer på spørgsmål mandag d. 13. juni kl. 19:00 i beboerhuset. | KSF/Steen | 19.05.2022 |  |
| Nyt låsesystem ILOQ | Vi er i gang med at udarbejde en udbudsforretning af ILOQ låse system. Det forventes at udbudsforretningen er gennemført ultimo september. | KSF | 19.05.2022 |  |
| Implementering af nye Albertslund lamper i terræn | Det er aftalt med byggesagen at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger. | KSF/GAB | 19.05.2022 |  |
| Råderetskatalog/  vedligeholdelsesreglement | På fællesmødet torsdag, den 31. marts blev det besluttet, at driftschef Flemming Ken Von Wowern og råderetsmedarbejder Helle Bettina Thomsen skulle sende et oplæg til udvalget på et nyt råderetskatalog og ændringer til nuværende vedligeholdelsesreglement. | KSF/Steen |  |  |

10. juni 2022/Kenneth Fuglsang