|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | **Opgave og Sagsforløb** | **Ansvarlig** | **Sidst behandlet** | **Lukket dato** |
| Nye adresser | Henvisningskiltene skal i udbud. Det er nu aftalt i samråd med Albertslund Kommune at projekt nye husnumre startes fredag, 30. september. Der vil blive udsendt informations skrivelse til beboerne i Galgebakken medio september.  | KSF/Birthe | 25.08.2022 |  |
| Projekt solceller på fælles bygninger | Der er udarbejdet indstilling om opsætning af solcelleanlæg til beboernes godkendelse på beboermødet torsdag, den 22. september 2022. Der er ansøgt om lån i egen der behandles i VA’s bestyrelse under forudsætning af, at projektet godkendes på kommende beboermøde. Projektet hviler økonomisk i sig selv og har derfor ingen påvirkning på budget 2023. | KSF | 25.08.2022 |  |
| TV udbyder | Afsluttet. | KSF/Steen | 25.08.2022 | 01.07.2022 |
| Nyt låsesystem ILOQ | Udbudsforretningen er igangsat og vi afventer indgangen af bud som behandles ultimo september. Fredag, den 9. september vil vi gennemgå indkomne bud. | KSF | 25.08.2022 |  |
| Implementering af nye Albertslund lamper i terræn | Det er aftalt med byggesagen at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger.Byggesagen vil i den forbindelse løbende lægge tom rør ned i terrrænet. | KSF/GAB | 25.08.2022 |  |
| Råderetskatalog/vedligeholdelsesreglement | Udkast 4 vedrørende råderet, vedligeholdelsesreglement og husorden behandles på møde torsdag, den 15. september. | KSF/Steen | 25.08.2022 |  |

7. september 2022/Kenneth Fuglsang