|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | **Opgave og Sagsforløb** | **Ansvarlig** | **Sidst behandlet** | **Lukket dato** |
| Nye adresser | Henvisningskiltene skal i udbud. Det er nu aftalt i samråd med Albertslund Kommune at projekt nye husnumre startes fredag, 28. oktober i forbindelse med ibrugtagning af første etape i Skrænt. Der vil blive udsendt informations skrivelse til beboerne i Galgebakken medio september. | KSF/Birthe | 08.09.2022 |  |
| Projekt solceller på fælles bygninger | Projektet er godkendt af VA’s bestyrelse og på beboermøde i Galgebakken torsdag, den 22. september. Projektet er her igangsat og forventes afsluttet i løbet af foråret 2023. | KSF | 08.09.2022 |  |
| Nyt låsesystem ILOQ | BeSafe har vunder udbudsforretning. Installationen af Ide nye ILOQ vil låse sker successivt i forbindelse med ibrugtagning af de nyrenoverede boliger, startende 28. oktober 2022. | KSF | 08.09.2022 |  |
| Implementering af nye Albertslund lamper i terræn | Det er aftalt med byggesagen at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger.  Byggesagen vil i den forbindelse løbende lægge tom rør ned i terrænet. | KSF/GAB | 08.09.2022 |  |
| Råderetskatalog/  vedligeholdelsesreglement | På baggrund af møde den 15. september med Helle Betina Thomsen, Kristian og Kenneth Fuglsang alle Bo-vest og udvalget arbejdes der videre med ajourføring af råderetskatalog, vedligeholdelsesreglement og husorden. | KSF/Steen | 08.09.2022 |  |
| Ny administrator HomeCharge af el- ladestander ved indkørsel C, bagerst ved købmanden | HomeCharge har pr. 30. september 2022 overtaget administrationen fra Clever af el-ladestanderen ved indkørsel C bagerst ved Købmanden. | KSF/El-ladestander udvalget |  |  |

30. september 2022/Kenneth Fuglsang