|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | **Opgave og Sagsforløb** | **Ansvarlig** | **Sidst behandlet** | **Lukket dato** |
| Nye adresser i Galgebakken | Sign Partner A/S er i forbindelse med afslutning af udbuddet valgt som leverandør af nye oversigtskilte, indkørselsskilte og henvisningskilte. Tilbuddet fra Sign Partner er mindre end budgetteret. Skilteudvalget og administrationen er efterfølgende blevet enige om at der opsættes 2 nye husnumre skilte på A% boliger der ikke er juridisk opdelt. Dette for at indgå forvirring vedrørende den nye hus nummereringen af A5-boliger, hvor der er privat udlejning. Dette drøftes på næste GAB møde. Denne merudgift vil kunne holdes indenfor eksisterende budget. | KSF/Birthe | 29.11.2022 |  |
| Projekt solceller på fælles bygninger | Projektet er her igangsat og forventes afsluttet i løbet af foråret 2023. Efter besigtigelse af NRGreen er det aftalt, at der pålægges nyt tagpap på vaskeribygning i år. Samtidigt er det tjekket at taget kan bære det nye solcelleanlæg.  | KSF | 29.11.2022 |  |
| Nyt låsesystem ILOQ | Der bliver succecivt opsat de nye ILOQ i forbindelse med ibrugtagning af de nyrenoverede boliger. De første ILOQ-låse er opsat på de ny indflyttede boliger i Skrænt 1 og 3. | KSF | 29.11.2022 |  |
| Implementering af nye Albertslund lamper i terræn | Det er aftalt med byggesagen, at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger.Byggesagen vil i den forbindelse løbende lægge tom rør ned i terrænet.  | KSF/GAB | 29.11.2022 |  |
| Råderetskatalog/vedligeholdelsesreglement | Oplæg fra råderetsudvalget vedr. oplæg til nyt råderetskatalog, vedligeholdelsesreglement og husorden er blevet drøftet på GAB møde den 8. december 2022, hvor det blev besluttet, at disse dokumenter vil blive forelagt til beboernes godkendelse på et indkaldt ekstraordinært beboermøde i medio februar 2023. | KSF/Steen | 29.11.2022 |  |
| Etablering af 2 nye el lade stader med 4 el-lade bokse ved Skrænt  | På baggrund af beboermøde beslutning torsdag, den 16. juni 2022 arbejdes der videre med at få etableret 4 nye el-lade bokse ved Skrænt i foråret 2023. | KSF/El-ladestander udvalget | 29.11.2022 |  |
| Forsøg på lukning af den telefoniske og personlige åbningstid om onsdagen mellem kl. 16-18.  | I en forsøgsperiode fra uge 46 og til starten uge 2 2023 vil den sene åbningstidefor telefoner og personlige henvendelse om onsdagen være lukket i lige uger startende fra uge 46. Herefter tages forsøgsordningen op til fornyet overvejelse med GAB i starten af det nye år. | KSF/GAB | 29.11.2022 |  |

28. december 2022/Kenneth Fuglsang